2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 中共衡东县纪律检查委员会 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 谈话点建设项目 | | 预算部门 | 中共衡东县纪委 | | |
| 年度本级  预算金额 | 126万 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2019年9月至2021年9月 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 完成项目总投资500万元 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 年度内完成项目投资126万元 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | 900平方米 | | 计划标准 |
| 建设工程数量 | 1个 | | 计划标准 |
| 家具购置数量 | 382件 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 98% | | 行业标准 |
| 项目设计变更率 | ≤10% | | 行业标准 |
| 家具购置合格率 | 100% | | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 9月底前 | | 计划标准、综合考虑疫情情况 |
| 成本指标 | 建设工程 | 106万 | | 按施工合同结算 |
| 家具购置 | 20万 | | 按政府采购合同执行 |
| 社会效益指标 | 满足办案需求 | ≦100% | |  |
| 可持续影响指标 | 构建和谐有序的谈话工作环境 |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 谈话点安全事故 | ≦1次 | |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：