2022年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 水利工程安全度汛应急除险 | | | | 预算部门 | 衡东县水利局 | | | |
| 年度本级  预算金额 | 150 | | | 该项目支出上级资金 | | | 0 | | |
| 项目支出实施期 | 2022年全年 | | | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 全面消除水利工程安全隐患，提高水旱灾害防御能力，确保全县人民生命财产安全。 | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 完成水利工程安全隐患处理。 | | | | | | | | |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值及单位 | | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道修复 | | | 1500米 | |  | |
| 边坡修复 | | | 5处 | |  | |
| 闸门维修 | | | 10处 | |  | |
| 质量指标 | 渠道修复合格率 | | | ≧100% | |  | |
| 边坡修复合格率 | | | ≧100% | |  | |
| 闸门维修合格率 | | | ≧100% | |  | |
| 时效指标 | 渠道修复完工时间 | | | 4月30号前 | |  | |
| 边坡修复完工时间 | | | 4月30号前 | |  | |
| 闸门维修完工时间 | | | 4月30号前 | |  | |
| 成本指标 | 渠道修复 | | | 60 | |  | |
| 边坡修复 | | | 53 | |  | |
| 闸门维修 | | | 37 | |  | |
| 效益指标 | 经济效  率指标 | 减少经济损失 | | | 2000 | |  | |
| 社会效  益指标 | 提高群众生活水平 | | | 较高 | |  | |
| 生态效  益指标 | 美化环境，保护资源 | | | 有效 | |  | |
| 可持续影  响指标 | 提高抗灾能力 | | | 有效 | |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众满意度 | | | ≧90% | |  | |
|  | | | | | | | | |  |

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: