附件1:

| 衡阳市衡东县2023年 （省级）历 史 遗 留 矿 山 生 态 修 复项目 完成情况 汇 总 |
| --- |
| 序号 | 项 目 或 费 用 名 称 | 工程量 | 预算 （万元） | 备注 |
| 一 | 工程施工费 |  | 1679.12 |  |
| 1 | 洣水镇大托村CT4304242016000039002 | 挖填废土石7494.5m3，废弃物拆除清运10m3，废土石清运1420m3,路面修复450m，地柏、杉树各2046株，撒播草籽15520m2，浆砌片石水沟369m，涵管15m，沉沙池1个。 | 52.65 |  |
| 2 | 洣水镇金花村ZJ4304242021031001、31002 | 挖填废土石2500.9m3，场地平整8400m2，客土回填1046.5m3，地柏、杉树各1495株，爬藤植物带574m，撒播草籽19684m2，截排水土沟176m，涵管8m,沉砂池1个。 | 39.70 |  |
| 3 | 洣水镇踏庄村C4304242010057130063839001、39002、39003 | 废弃物清运320m3，场地平整100m2，地柏489株，杉树736株，爬藤植物带680m。 | 7.62 |  |
| 4 | 洣水镇岳霄村ZJ4304242021036001 | 挖填废土石2560m3，场地平整1250m2，浆砌石挡墙199.5m3，浆砌片石水沟121m，沉沙井2个，地柏、杉树各436株，爬藤植物带244m。 | 24.40 |  |
| 5 | 吴集镇平洲村C4304242009047120011604002 | 废弃厂房拆除165m3，废弃物清运309.5m3，拆除砼路面94.5m3，场地平整720m2，桃树2144株，爬藤植物带84m，浆砌片石水沟132m，生态土沟363m，涵管5m。 | 22.36 |  |
| 6 | 吴集镇平洲村C4304242009047120013437001、37002 | 拆除砼路面280m3，废弃物清运1150m3，场地平整4672m2，客土回填707m3，柑橘2019株，爬藤植物带72m，生态土沟389m，涵管5m。 | 24.42 |  |
| 7 | 吴集镇桐木桥村CT4304242016000025003 | 废弃厂房拆除36m3，废弃物清运66m3，场地平整400m2，客土回填447m3，油茶1278株，生态土沟154m。 | 7.33 |  |
| 8 | 吴集镇吴集村CT4304242016000023001、23002 | 挖填废土石1500m3，废弃砖窑拆除350m3，废弃物清运348m3，泥结石道路215m，场地平整6602m2，土地翻耕5995m2，砖砌水沟215m，生态土沟458m，沉沙井2个。 | 12.59 |  |
| 9 | 吴集镇周田村ZJ4304242021045001 | 油茶1747株，杉树212株，撒播草籽10916m2。 | 17.83 |  |
| 10 | 新塘镇雷市村C4304242015017130137338001、38003 | 废弃砖窑拆除1000m3，拆除砼路面130m3，废弃物清运1630m3，波形护栏115m，客土回填47m3，土地翻耕9961m2，地柏、杉树各203株，爬藤植物带272m，撒播草籽4201m2，砖砌水沟204m，干砌石挡墙195m3。 | 28.71 |  |
| 11 | 新塘镇洣河桥村CT4304242016000064001 | 削土石方200m3，场地平整1282m2，油茶194株，爬藤植物带74m，撒播草籽1211m2，土地翻耕1128m2。 | 2.41 |  |
| 12 | 新塘镇洣河桥村ZJ4304242021001001 | 油茶278株，爬藤植物带440m。 | 1.75 |  |
| 13 | 新塘镇欧阳海村ZJ4304242021033001 | 挖填废土石1373m3，清理废弃物50m3，场地平整2150m2，油茶1202株，爬藤植物带168m，浆砌片石水沟334m，沉沙井1个。 | 18.43 |  |
| 14 | 新塘镇宋坪村C4304242015017130136940001、40002 | 场地平整4593m2，地柏、杉树各729株，爬藤植物带348m，撒播草籽9115m2，浆砌片石水沟311m。 | 21.86 |  |
| 15 | 草市镇大洲村ZJ4304242021005001 | 废弃构筑物拆除、清运36.3m3，废土石清运70m3，土地方2020m2，撒播草籽3800m2，泥结石路150m。 | 5.20 |  |
| 16 | 草市镇福塘村C4300002009112120049366004 | 废弃构筑物拆除、清运30m3，废土石清运50m3，场地平整3950m2，客土回填1975m3，地柏、杉树各744株，爬藤植物带119m，撒播草籽5879m2，涵管20m。 | 17.70 |  |
| 17 | 草市镇福塘村ZJ4304242021024002 | 场地平整2000m2，柑橘、桃树各204株，生态土沟210m。 | 3.01 |  |
| 18 | 草市镇横黎村C4304242010127120097395001、95002、95003 | 废弃砖窑拆除、清运1543.8m3，废弃土石清运2852.4m3，客土回填799.4m3，土地翻耕10326m3，油茶2284株，爬藤植物带435m，生态土沟352m。 | 47.85 |  |
| 19 | 草市镇横黎村ZJ4304242021004005 | 芦苇3322株。 | 6.28 |  |
| 20 | 草市镇山塘村ZJ4304242021048001 | 废弃构筑物拆除、清运27.4m3，地柏、杉树各52株。 | 0.84 |  |
| 21 | 草市镇丫塘村ZJ4304242021020001 | 客土回填1126m3，土地翻耕14052m2，浆砌片石水沟210m，涵管13.5m。 | 7.54 |  |
| 22 | 草市镇丫塘村ZJ4304242021020003 | 坡面整理1250m2，浆砌石挡墙133.5m3，浆砌片石水沟245m，地柏221株，杉树100株，爬藤植物带36m，撒播草籽2005m2。 | 14.46 |  |
| 23 | 高湖镇乌塘村ZJ4304242021016002、16019 | 场地平整1973m2，油茶1833株。 | 8.59 |  |
| 24 | 高湖镇乌塘村印心村ZJ4304242021016008、16017 | 挖填废土石方2658m3，场地平整1828m2，地柏、杉树各830株，爬藤植物带123m，撒播草籽12014m2,浆砌片石水沟305m，涵管6m。 | 28.53 |  |
| 25 | 高湖镇伍湖社区C4304242011077120117123002 | 废弃构筑物拆除400m3，拆除砼路面240m3，废弃物清运650m3，土地翻耕5715m2，泥结石路面90m，浆砌片石水沟208m，涵管17m，芦苇6311株，地柏、杉树各439株。 | 37.91 |  |
| 26 | 高湖镇印心村CT4304242016000021001、21002 | 波形护栏176m，油茶3826株，地柏、杉树各36株，爬藤植物带772m，撒播草籽2858m2，浆砌片石水沟43m，涵管3.5m。 | 24.34 |  |
| 27 | 高湖镇印心村CT4304242016000029002 | 挖填废土石300m3，场地平整1750m2，油茶1292株，撒播草籽8077m2，浆砌片石水沟334m，沉沙井2个。 | 20.45 |  |
| 28 | 高湖镇印心村ZJ4304242021016010 | 挖废土石1000m3，回填废土石1280m3，场地平整2480m2，油茶1626株，爬藤植物带236m，撒播草籽10163m2，浆砌片石水沟205m。 | 21.66 |  |
| 29 | 高湖镇印心村ZJ4304242021016016 | 挖废土石850m3，填废土石1370m3，油茶340株，浆砌片石水沟110m。 | 4.71 |  |
| 30 | 杨林镇石峡村C4304242010037120057202001、02002 | 挖石方23*104m3，拆除废弃构筑物3147.3m3，挖废土石2300m3，废弃物清运5447.3m3，表土剥离2425m3，客土回填10496m3,地柏1915株，油茶5100株，爬藤植物带3569m，撒播草籽43843m2，浆砌片石水沟1381m，沉沙井4个，涵管15m。 | 802.31 |  |
| 31 | 杨林镇石峡村ZJ4304242021022004 | 客土回填318m3，土地翻耕1060m2，地柏14株。 | 0.95 |  |
| 32 | 白莲镇白莲村CT4304242016000033001 | 场地平整1000m2，拆除砼路面20m3，地柏、杉树各613株，爬藤植物带675m，撒播草籽3180m2，浆砌片石水沟75m。 | 10.58 |  |
| 33 | 白莲镇白莲村CT4304242016000034001 | 土地翻耕10125m2，山塘清淤1660m3，浆砌片石护岸88.20m3，浆砌片石水沟198m，生态水沟224m，爬藤植物带212m。 | 10.29 |  |
| 34 | 甘溪镇枣园村C4304242009077120029686001 | 挖填废土石1230m3，客土回填403m3，地柏525株，杉树626株，爬藤植物带458m。 | 8.00 |  |
| 35 | 甘溪镇枣园村C4304242010057220064349001 | 场地平整640m2，客土回填227m3，地柏、杉树各324株，爬藤植物带540m。 | 4.16 |  |
| 36 | 甘溪镇枣园村C4304242010057120063512002 | 废弃构筑物（含机械）拆除110m3，拆除砼路面28m3，废弃物清运118m3,废弃石料清运1220m3，客土回填783m3，地柏、杉树各1118株，爬藤植物带45m。 | 20.24 |  |
| 37 | 蓬源镇东方村CT4304242016000061001 | 坡面整理1300m2，油茶928株。 | 4.12 |  |
| 38 | 蓬源镇广塘村合兴村CT4304242016000059001 | 挖填废土石3752m3，客土回填399m3，地柏、杉树各570株，撒播草籽7520m2，浆砌片石水沟148m。 | 19.94 |  |
| 39 | 蓬源镇广塘村合兴村CT4304242016000059002 | 挖填废土石10466.8m3，场地平整1450m2，客土回填1418m3，地柏、杉树各2026株，爬藤植物带404m，撒播草籽26738m2，浆砌片石水沟501m，沉沙井4个。 | 68.97 |  |
| 40 | 蓬源镇横路社区ZJ4304242021042001、42003 | 挖填废土石200m3，场地平整3350m2，油茶597株。 | 3.42 |  |
| 41 | 蓬源镇潭江村ZJ4304242021029001 | 地柏、杉树各150株，爬藤植物带150m。 | 2.39 |  |
| 42 | 蓬源镇云集村ZJ4304242021018007 | 挖填废土石837.8m3，场地平整535.5m2，客土回填70m3，地柏、杉树各100株，爬藤植物带87.5m，撒播草籽70m2。 | 2.10 |  |
| 43 | 蓬源镇云集村ZJ4304242021018013 | 场地平整800m2，推废土石200m3，路面碾压200m2，地柏64株、杉树164株，爬藤植物带94m，撒播草籽800m2。 | 1.96 |  |
| 44 | 荣桓镇长岭社区CT4304242016000017002 | 废弃构筑物（含机械）拆除、清运367m3，场地平整4170m2，砖砌水沟165m，涵管5m,油茶1278株，爬藤植物带195m。 | 13.32 |  |
| 45 | 荣桓镇长岭社区ZJ430424202102700（1-7） | 场地平整2886m2，油茶442株，杉树289株，撒播草籽4572m2。 | 7.90 |  |
| 46 | 荣桓镇中湖村CT4304242016000028001、28002、28003 | 挖填废土石11066.6m3，场地平整5060m2，泥结石路205m，客土回填1813m3，油茶5180株，撒播草籽32378m2，浆砌片石水沟385m，沉沙井2个。 | 77.29 |  |
| 47 | 荣桓镇中湖村CT4304242016000038001 | 挖填废土石1951.8m3，泥结石路152m，油茶998株，爬藤植物带104m，浆砌片石水沟133m，沉沙井1个。 | 11.93 |  |
| 48 | 杨桥镇虎塘村C4304242010057120065079001、ZJ4304242021032003 | 挖石方7091.6m3，客土回填1025m3，杉树、地柏各275株，爬藤植物带994m，撒播草籽3610m2。 | 28.03 |  |
| 49 | 杨桥镇虎塘村CT4304242016000035001、35002 | 场地平整13930m2，油茶3619株，爬藤植物带103m，撒播草籽10953m2，浆砌片石水沟458.5m，沉沙井1个。 | 34.79 |  |
| 50 | 杨桥镇乔阳新村CT4304242016000058001 | 拆除砼路面77m3，废弃构筑物拆除35m3，废弃物清运112m3，废土石清运1400m3，场地平整6830m2，土地翻耕4164.2m2，油茶1456株，地柏、杉树各85株，爬藤植物带126.93m，生态土沟118m。 | 15.32 |  |