上半年工作总结

衡东县发展和改革局

2014年7月2日

今年以来，我局按照党的十八届三中全会和中央、省、市、县委经济工作会议精神，坚持以科学发展观为指导，以提升经济增长质量和效益为中心，紧紧围绕富民强县的工作目标，进一步转变经济发展方式，优化经济发展环境，扎实推进项目建设，较好地完成了上半年的各项工作任务。

一、年度计划和专项规划的编制

（一）年度计划的编制。年初，通过调查研究，认真总结去年全县计划执行情况，科学编制了《衡东县2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年计划（草案）的报告》，提出了我县2014年全县国民经济发展预期目标和主要任务、措施，并提交县人大常委会第十六届三次会议审议通过。为做好经济运行情况的监测预测工作，我们坚持一月一分析，一季一调度，及时发现倾向性、苗头性问题，有计划性地提出应对之策，并分季度形成书面报告，向县委、县政府汇报，为县委、县政府科学决策提供依据。

（二）专项规划的编制。今年上半年，根据市发改委的统一安排部署，结合我县实际，我们科学编制了《衡东县循环经济发展规划》《衡东县健康服务业“十三五”发展规划》《衡东县秸秆综合利用发展规划》《衡东县卫生项目实施方案》等十多个专项规划、方案，规划、方案的出台，为我县相关工作的发展描绘出了清晰的蓝图，指明了方向。

二、项目的推进和监管工作

（一）着力推进重点工程项目建设工作。今年，全县共确定了84个重点项目，总投资128.1亿元，年度计划投资58.3亿元（第一批列入省、市重点项目24个，总投资107.1亿元，年度计划投资48.7亿元）。截至6月底，全县84个重点项目已开工建设54个，开工率为64.29%，完成投资约17.47亿元，为年度计划的29.97%；未动工正在抓紧办理前期手续的项目27个；尚未确定项目业主的项目3个。24个省、市重点项目已开工17个，开工率为70.8%，完成投资13.44亿元（上报市重点办但未核减数据），占年度任务的44.8%。分六大板块来看，各板块进度不一，推进不平衡。交通能源通讯项目建设有序推进。南岳高速东延线路基清表、软基处理工作已完成，路基土石方完成60%；吴南公路完成了路基土石方工程的85.1%；衡东汽车站主体已完工，正在抓紧装修及配套设施建设；攸县电厂——船山500kv送电线路工程已完成93%的基座建设；衡东天然气利用（湘江穿越）工程地勘完成，并已完成兴衡西路、双园大道管网铺设；中国电信、中国移动、中国联通基站建设稳步推进。城市基础设施项目开工率不高。截至目前，城市基础设施项目仅完成年度投资计划的5.8%。河西路网工程仅衡东大道西延线完成清表、清淤、土方回填部分工程，坪塘大道、学府路、双园大道均尚未动工。城建投方面，世纪路、武家山路的路基工程基本完工，城东片区开发和兴衡大道均还在设计当中。经开区路网工程正在征地中。住建、国土方面，S314线改造、杨山文化公园完成部分工程。工业项目进展缓慢。市管重点项目中仅华亚包装、朝阳重机、荣桓科技、源祥有色投资完成情况良好，创大钒钨、湖南机油泵二季度才动工，联达同兴、中邦模具均未动工，京湘藤茶、台日电梯尚未确定业主。其他重点项目虽然进展顺利，但项目投资额不大，对投资任务的完成没有较强的引领和拉动作用。农业项目年度计划投资完成过半。恒建油茶已建成4.7万亩优质高产油茶产业基地，基地道路等基础设施建设已完成。小奇畜牧已改造好猪场1000平方米、大型沼气池主体完工、栽种葡萄苗200亩。鲜盛农产品已在高湖建成20000平方米鸡舍及配套设施，种植经济林300亩，水面养鱼6000亩。2013年乡村造林绿化行动建设项目荒山造林、封山育林、造林抚育已全部完成。农村土地整治项目白莲镇、新塘镇已完成78%、大浦镇完成67%。社会民生项目建设整体向好。育星小学建设已进入装修阶段，道路硬化及绿化等工作也正在有序进行，有望7月底完成建设任务。安置房建设已完成投资6800万元，坪桥安置区已建成8栋，余下6栋也基本完工，下阶段计划启动5个安置区建设。保障性住房建设在逐个实施。乡镇卫生院项目新塘卫生院已完成基础建设、爱国医院正在紧张的建设当中。服务业项目推进速度有待加快。四方山·洣水旅游景区建设项目由于地勘不准，勘测院重新对边坡进行了补充勘察，本月才提供总规和建筑方案。武家山提质扩容项目的修建性详细规划要待大规委通过后再做施工图设计。兴薇农副产品冷链物流因土地问题暂未动工。

（二）做好招投标监管工作。发改部门作为招投标的监管部门，我们认真履职，严格把关，依法核准建设项目的招标事项，从源头上规范招投标活动，严格审批程序，切实履行“指导、协调、监督、管理”的职能，做好建设项目招投标范围、方式、组织形式的审批，全程参与建设项目的招投标活动。1-6月份共核准固定资产投资招投标项目19个，其中公开招标11个，邀请招标8个，总投资约25643.25万元。

（三）加强对中央预算内投资项目的监管力度。为规范中央预算内投资项目的管理，提高资金的使用效益，我们一是对在项目实施过程中遇到的困难，进行协调解决，确保项目按计划顺利实施。二是加强对项目的跟踪和监管，对项目进度情况实行季报制，要求项目单位在季末前按要求向我局报送项目进展情况，及时掌握项目建设动态，对进展缓慢的项目加强跟踪督促。上半年，组织对金宇铜业有限公司节能改造项目、南东钨业有限公司节能技术改造项目、8个乡镇垃圾中转站、大浦污水处理场等一批中央预算内投资项目采取现场察看的方式进行跟踪督促，推进项目进展。三是加强项目的稽查力度。今年上半年，我局配合市发改委对我县2012年中央预算内投资的衡东县规模化节水灌溉增效示范工程等6个农村项目和政法类衡东县人民法院审判庭项目、廉租房项目进行了稽察，对在稽查过程中发现的问题，提出意见，并责令项目单位限期整改。

三、节能减排、“两型”社会创建工作

为加强和推进全县节能减排工作，创建资源节约和环境友好型“两型”社会，一是落实目标责任制，年初与各乡镇、各企业签订了节能减排目标责任书，实行减排工作领导负责制，科学合理地将节能指标分解落实到各乡镇、主要行业和重点用能单位，建立了严格的主要污染物减排考核体系。二是严格执行固定资产投资项目实施节能评估审查制度。1-6月份，开展节能审查项目22个，其中节能登记项目21个，节能批复项目1个。三是在6月份的节能宣传月开展了“全国节能宣传周”和“全国低碳日”主题宣传活动,通过广场宣传、知识竞答、绿色出行，绿色节能进机关、进企业、进校园、进农村，十大清洁低碳技术推广等活动，强化全民节能低碳意识和两型理念，为我县两型社会创建营造了良好的氛围。四是购置了一批节能监测设备，加强了节能监察能力建设。五是加强了公共机构节能统计工作。

四、项目的审批、核准和备案工作

在项目的审批、核准和备案工作中，我们严格执行和遵守国家产业政策以及项目审批制度，认真把握政策尺度，对符合国家产业政策和投资方向的建设项目及时受理，并在承办过程中，力求高效率、公开化、从简从快办结，办结率达到100%。1-6月份我局共受理办结审批、核准、备案项目29个，其中审批项目7个、核准项目8个、备案项目14个，概算投资约148632.7万元；其中新建项目27个，总投资147029.7万元；改造维修项目2个，总投资约1603万元。

五、争资跑项工作

发改部门作为争资跑项的牵头部门，我们充分发挥主渠道作用，坚持把争取国家项目资金作为工作的重中之重，积极与国家、省、市发改委保持沟通和联系，准确把握国家产业投资方向，及时捕捉信息，对已申报的项目进行重点跟踪。今年以来，我局共向上级申报卫生项目9个，概算总投资2080万元，；农村清洁能源技术推广建设项目1个，概算总投资816.6万元；两型村庄创建项目1个，概算总投资750万元；新型城镇化建设项目（近期基础设施建设子项目3个）1个，概算总投资1710万元；环资类项目5个，概算总投资29726万元；物流项目1个，概算总投资12000万元。共推介引进民间投资项目4个，概算总投资约23.38亿元。截至6月底，通过我局积极争取，共有16个项目获得上级资金支持，共获国家、省预算内资金5998万元，其中社会事业类项目5个（卫生项目3个，教育项目2个），中央预算内投资2500万元（卫生项目2100万元，教育项目400万元）；保障性住房小区外配套基础设施建设项目5个，中央预算内投资900万元；政法类衡东县看守所、拘留所两所合一项目中央预算内投资238万元；环资类项目2个，中央预算内投资1730万元；水利、交通项目各1个，共获省预算内基本建设投资30万元；农业类项目：1、新增粮食产能工程获中央预算内资金600万元，已完成规划设计、专家评审工作，准备于今年8月份启动实施；2、2013年度巩固退耕还林成果、衡邵干旱走廊综合治理项目基本完成，已进入竣工验收阶段。2014年巩固退耕还林成果项目实施方案已通过省级专家评审。

- 项目前期工作

截至今年6月份止，在去年项目储备的基础上，我们继续加大重大项目前期工作力度，共挖掘、策划、包装、完善，整理、储备并向市申报重大项目87个（其中策划包装项目67个，概算投资1691908万元；深度开发项目20个，概算投资227075万元），共计总投资约1918983万元，完成了年初市下达的目标任务，20个深度开发项目均可在年底或明年年初进入开工阶段。

- 依法行政工作

项目招投标核准是我局行政执法的重点。由于招投标活动中人为因素影响招投标正常进行的现象时有发生，为此，我们从破除部门和领导干部的特权和自由裁量权入手，建立和完善了相关制度，尽量减少人为干扰的因素。一是制定并印发了《衡东县发展和改革局行政处罚裁量权基准（试行）》，进一步规范了全局行政执法活动，有效地保障了公民、法人和其他组织合法权益。二是明确工程项目招投标范围和招标规模标准。根据《中华人民共和国招标投标法》和湖南省具体实施办法等有关规定，招投标范围和规模标准为总投资50万元人民币以上的各级财政和全部或部分使用国有资金投资、国家融资、使用国际组织或外国政府贷款和援助资金、关系社会公共利益和公众安全的基础设施及公用事业的项目。三是严格核准招标事项。我局作为招投标管理部门，受理县内招投标项目，严格按照招投标范围和招投标规模标准，核准建设项目的招标方式、招标组织形式和招标范围，并及时办理招投标核准文件。四是规范代理行为。我县一直坚持做到委托有资质的招投标代理中介机构进行招投标活动，从而杜绝了过去个别行政监督部门既是招投标活动的组织者，又是招标文件的编制者，同时又是施工单位的主管部门，即既做“裁判员”又当“运动员”的现象。五是规范招投标信息发布。根据国家和湖南省有关招标公告信息必须在省级以上媒体发布的要求，凡是经我局核准的招投标项目，我们做到了一律在《湖南省招投标监管网》和县政府公众信息网上发布招标信息。到目前为止，我县所有公开招投标项目均在网上进行了信息发布。六是依法组建评标委员会、监标委员会和建立了评标专家库。

八、队伍自身建设工作

为进一步加强干部队伍自身建设，树立部门形象。我们一是结合党的群众路线教育实践活动，切实改进干部作风，提高工作效率。主要从“四风”方面查找、剖析、解决突出问题，做到边查边改，立查立改。深刻吸取“衡阳破坏选举案”教训，着力解决关系群众切身利益和服务群众“最后一公里”问题，对思想之病、作风之弊、行为之垢来了一次大排查、大检修、大扫除。二是组织党员干部深入学习中国特色社会主义理论体系、党章、党的十八大和十八届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、中央省市关于群众路线教育活动文件精神，以及中央编发的《论群众路线——重要论述摘编》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《厉行节约，反对浪费——重要论述摘编》、《损害群众利益典型案例剖析》、党员领导干部严格执行廉洁自律、廉洁从政的各项规定，树立起正确的政绩观、价值观，有效地促进了班子建设和各项工作的开展。三是积极组织干部职工有计划的参加省、市组织的各类业务知识培训班，利用业余时间不定期地组织干部职工进行业务知识培训，进一步提高干部职工的自身业务素质。

八、下半年工作打算

1、继续加强调查研究，做好经济运行的监测、预测工作；

2、依法行政，继续抓好项目的审批、核准、备案和招投标工作；

3、继续加强重点项目的协调和服务工作；

4、加强对中央预算内投资项目的监管和稽查力度；

5、发挥部门优势，加大争资跑项力度；

6、继续深入开展党的群众路线教育实践活动，推进机关效能建设、党风廉政建设和机关作风建设；

7、启动“十三五”规划编制工作，争取年前完成重大课题的研究；

8、完成县委、县政府和省、市发改委交办的其他各项工作任务。