东发改批[2015]07号

关于审批《衡东经济开发区道路提质改造工程项目建议书》的批复

湖南浦园建设开发投资有限责任公司：

你们报来《关于审批衡东经济开发区道路提质改造工程项目建议书的请示》及有关材料收悉。经研究，现就该建设项目有关事项批复如下：

一、审批依据

(一)《湖南省人民政府办公厅关于保留部分非行政许可审批项目的通知》(湘政办发[2008)34号)。

(二)产业结构调整指导目录（2013年修订本）（国家发改委2013年21号令）。

二、审批条件

(一) 湖南浦园建设开发投资有限责任公司编制的《衡东经济开发区道路提质改造工程项目建议书》等附件报告资料；

(二)衡东县规划局、国土局、环保局、财政局出具的建设项目审查意见函；

(三)衡东县发展和改革局《衡东县固定资产投资项目节能登记表》(编号：[2015]11号)；

三、审批内容

(一)项目名称：衡东经济开发区道路提质改造工程项目。

(二)建设地点：衡东经济开发区。

(三)建设规模及内容：项目拟对宁国路（长886米、宽36米），浦宁路（长1637米、永旺路以北宽36米、永旺路以南宽28米），永旺路（长1706米、宽36米）的道路、排水、交通配套设施工程、景观、照明、管线综合等提质改造，改造总长度4229米。

(四)投资规模及资金来源：项目概算总投资8000万元，资金来源为自筹。

(五)建设期限：2014年12月-2015年12月。

(六)根据《中华人民共和国节约能源法》等有关规定，项目在设计和施工中应严格实施国家和省有关建筑节能标准，优先采用高效节能产品。项目投入使用后，应按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能方案，降低能源消耗。

(七)项目招标方式、招标组织形式和招标范围在项目正式实施前报我局另行核准。

四、审批效力

(一)请根据本审批文件，办理城乡规划、土地使用、资源利用、安全生产、资金拨付、招标投标等相关手续。

(二)如需对本项目审批文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式报告，并按照有关规定办理。

衡东县发展和改革局

二0一五年二月三日

报：市发改委、县政府、经开区管委会

送：县政务中心、住建局、国土局、规划局、环保局、财政局、审计局、统计局